Parczew, dnia  05.04.2013r.

Dział Zamówień Publicznych

fax (83) 355 21 13

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/8/2013 (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksową poprawę stanu zdrowia osób starszych powiatu parczewskiego dzięki rozbudowie i modernizacji oddziału geriatrycznego  SP ZOZ Parczew

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

- W SIWZ rozdz. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w ust. 2 pkt 5 było:

„Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), nad realizacją robót budowlanych objętych przedmiotowym projektem (przewidywany okres realizacji robót budowlanych 36 miesięcy)”.

Dnia 05.04.2013r. SIWZ rozdz. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 2 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), nad realizacją robót budowlanych objętych przedmiotowym projektem (przewidywany okres realizacji robót budowlanych 26 miesięcy)”.

- W SIWZ rozdz. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA było:

„Zamówienie należy wykonać w następujących terminach:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę – w terminie do 20 maja 2013 r.

- opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych, o których mowa w Rozdz. III ust. 2 pkt 4 SIWZ – w terminie 100 dni kalendarzowych od daty uzyskania pozwolenia na budowę.”

Dnia 05.04.2013r. SIWZ rozdz. IV otrzymuje nowe brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia – 36 miesięcy, przy uwzględnieniu poniższych terminów cząstkowych:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę – w terminie do 20 maja 2013 r. (I etap)

- opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych, o których mowa w Rozdz. III ust. 2 pkt 4 SIWZ – w terminie 100 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego na dofinansowanie inwestycji z Operatorem Programu – Ministerstwem Zdrowia Departamentem Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, realizowanego ze środków Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (II etap)

- nadzór autorski – przez przewidywany okres realizacji robót budowlanych – 26 miesięcy”.

- W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy w § 1 ust. 1 pkt 3 było:

„ETAP III - Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), nad realizacją robót budowlanych objętych przedmiotowym projektem, w szacunkowym okresie 36 miesięcy wykonania inwestycji.”

Dnia 05.04.2013r. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy w § 1 ust. 1 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

ETAP III - Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), nad realizacją robót budowlanych objętych przedmiotowym projektem, w szacunkowym okresie 26 miesięcy wykonania inwestycji.”

- W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy w § 2 ust. 1 pkt 10 było:

„sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z uregulowania zawartego w ustawie Prawo budowlane, w okresie około 36 miesięcy, liczonym od dnia zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych objętych projektowaną inwestycją do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru - do dnia podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie wad;”

Dnia 05.04.2013r. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy w § 2 ust. 1 pkt 10 otrzymuje nowe brzmienie:

„sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z uregulowania zawartego w ustawie Prawo budowlane, w okresie około 26 miesięcy, liczonym od dnia zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych objętych projektowaną inwestycją do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru - do dnia podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie wad;”

- W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy w § 4 ust. 1 było:

- Przedmiot umowy należy wykonać w następujących terminach:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przygotowanie kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami do uzyskania pozwolenia na budowę w terminie do 20 maja 2013 r.

- opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 2 umowy wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych - w terminie 100 dni kalendarzowych

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych przedmiotowym projektem – przez szacunkowy okres 36 miesięcy wykonania inwestycji.

Dnia 05.04.2013r. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy w § 4 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- Przedmiot umowy należy wykonać w następujących terminach:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przygotowanie kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami do uzyskania pozwolenia na budowę w terminie do 20 maja 2013 r. (I etap)

- opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 2 umowy wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych - w terminie 100 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego na dofinansowanie inwestycji z Operatorem Programu – Ministerstwem Zdrowia Departamentem Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, realizowanego ze środków Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (II etap)

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych przedmiotowym projektem – przez szacunkowy okres 26 miesięcy wykonania inwestycji.

- W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy w § 6 ust. 2-5 było:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za nieuzasadnioną zwłokę w protokolarnym przekazaniu posiadanej dokumentacji technicznej w terminie, o którym mowa w § 3 pkt 1 umowy - w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia za realizację I etapu (określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy) za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż przewidziane w § 1 ust. 2 umowy oraz w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 10%, licząc od wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z nalanościami wynikającymi z wystawionych faktur.

- Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.

Dnia 05.04.2013r. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy w § 6 ust. 2-4 otrzymuje nowe brzmienie (poprawiona numeracja):

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za nieuzasadnioną zwłokę w protokolarnym przekazaniu posiadanej dokumentacji technicznej w terminie, o którym mowa w § 3 pkt 1 umowy - w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia za realizację I etapu (określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy) za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż przewidziane w § 1 ust. 2 umowy oraz w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 10%, licząc od wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z nalanościami wynikającymi z wystawionych faktur.

- Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.

- W Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy w § 10 ust. 2 dodano pkt 13:

- wydłużenie okresu realizacji umowy na roboty budowlane.

Podpisał:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk